# 📚 MANUAL DIDÁTICO — Tech Challenge Fase 3

## Assistente Médico com IA — Explicado do Zero para a Equipe

┃ **Para quem é este manual**: Qualquer pessoa da equipe que **não assistiu** as aulas, **não viu** os códigos, ou simplesmente quer entender o que a gente construiu. Este documento explica tudo usando **analogias**, **diagramas**, e **linguagem simples** — sem jargão técnico desnecessário.

────────────────────────────────────────────────────────────

## Índice

O que é esse projeto? (analogia do "médico assistente")

Os 4 desafios do Tech Challenge

Como funciona por dentro (analogia da "linha de produção")

O que já foi feito (passo a passo)

O que ainda falta fazer

Os números que importam (resultados)

Quem fez o quê

Glossário (palavras técnicas explicadas)

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. O que é esse projeto?

Imagine que você é médico(a) num hospital grande. Você atende um paciente, ouve o relato, examina, e precisa decidir:

O que o paciente tem? (diagnóstico)

Que exames pedir?

Qual medicação receitar?

Como redigir o prontuário, atestado, receita?

Isso tudo leva tempo, e muitas vezes você precisa lembrar de guidelines, conferir bulas, pensar em interações medicamentosas. É muito coisa.

### 💡 A ideia

Criar um assistente virtual (tipo um "estagiário sênior") que:

Ouve o relato do paciente

Busca em tempo real na literatura médica (PubMed, bulas ANVISA)

Sugere hipóteses diagnósticas, exames, medicações

Mostra as fontes (de onde tirou cada informação)

NUNCA prescreve sozinho — o médico sempre valida

Gera documentos (prontuário, atestado, receita) prontos pra imprimir

### 🎯 Analogia

É como ter um Waze para medicina:

| Waze | Nosso Assistente |
| --- | --- |
| Você diz seu destino | Médico diz o sintoma do paciente |
| Waze sugere rotas | Assistente sugere hipóteses |
| Waze mostra mapa | Assistente cita fontes |
| Você dirige | Médico decide e assina |
| Waze nunca dirige sozinho | Assistente nunca prescreve sozinho |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Os 4 desafios do Tech Challenge

O PDF da FIAP pediu 4 entregas principais:

### 🎯 Desafio 1: Fine-tuning de uma LLM médica

O que é: Pegar um modelo de IA genérico (que sabe de tudo um pouco) e especializá-lo em medicina.

Analogia: É como pegar um médico recém-formado (generalista) e fazer ele fazer residência em clínica médica. Depois da residência, ele continua sendo médico, mas agora sabe muito mais sobre clínica.

O que fizemos: Pegamos o BioMistral-7B (uma IA que já viu artigos médicos do PubMed) e treinamos com 16 mil perguntas e respostas médicas reais do MedQuAD (banco do NIH americano).

### 🎯 Desafio 2: Assistente com LangChain

O que é: Criar um sistema que integra a LLM com bases de dados, faz buscas, e contextualiza as respostas.

Analogia: É o "cérebro" do sistema. Ele não só responde — ele busca informação, lê documentos, cruza dados antes de dar uma resposta.

### 🎯 Desafio 3: Segurança e validação humana (HITL)

O que é: Garantir que o assistente nunca dê uma sugestão perigosa sozinho. Médico sempre revisa.

Analogia: É como o sistema de piloto automático de avião. Ele ajuda, sugere, mas o comandante sempre tem controle total. Se o médico rejeitar, o sistema para.

### 🎯 Desafio 4: Organização do código

O que é: Projeto modular, documentado, fácil de entender.

Analogia: É como manter a cozinha de restaurante organizada: cada cozinheiro sabe onde está cada ingrediente, cada ferramenta tem seu lugar.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Como funciona por dentro

Pense no sistema como uma linha de produção de uma farmácia:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 │
│  1. MÉDICO digita: "Paciente com dor no peito há 2 horas"      │
│                                                                 │
└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                             ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  2. TRIAGEM (Agente 1)                                         │
│     Pergunta: "Isso é emergência?"                              │
│     Resposta: "⚠️ URGENTE - investigar IAM"                     │
│                                                                 │
└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                             ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  3. RAG (Busca em bases de conhecimento)                        │
│     - PubMed Central: "Artigos sobre IAM em mulheres"           │
│     - ANVISA: "Bulas de AAS, atenolol, clopidogrel"            │
│     - Notas SOAP sintéticas: "Casos similares"                  │
│                                                                 │
└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                             ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  4. SÍNTESE (Agente 2)                                          │
│     Combina: relato + triagem + RAG                             │
│     Gera: "Possíveis diagnósticos: IAM, angina estável,        │
│            pericardite. Sugestão: ECG + troponina + AAS."      │
│                                                                 │
└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                             ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  5. VALIDAÇÃO (Agente 3)                                       │
│     Aplica regras de segurança:                                │
│     ✅ "Esta resposta NÃO substitui avaliação presencial"      │
│     ✅ "Fontes: PubMed-12345, Bula-ANVISA-AAS"                 │
│     ✅ "Médico deve confirmar antes de prescrever"             │
│                                                                 │
└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                             ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  6. HITL (Human-in-the-Loop)                                   │
│     MÉDICO VÊ A SUGESTÃO E DECIDE:                            │
│                                                                 │
│     [✓ Aprovar]  → Sistema gera prontuário + receita + atestado│
│     [✏️ Editar]  → Médico modifica antes de gerar              │
│     [✗ Rejeitar] → Sistema encerra sem gerar documento        │
│                                                                 │
└────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                             ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  7. GERAÇÃO DE DOCUMENTOS (PDF)                                │
│     ✅ Prontuário completo                                      │
│     ✅ Atestado (X dias de afastamento)                         │
│     ✅ Receita (AAS 100mg, 1x/dia, 30 dias)                   │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 🧠 Os 3 "cérebros" (agentes)

Cada agente é uma chamada à LLM com personalidade diferente:

| Agente | Personalidade | O que faz |
| --- | --- | --- |
| Triagem | Conservador (temp=0.3) | Decide urgência. Nunca erra pra menos. |
| Síntese | Criativo (temp=0.7) | Combina informações, gera sugestões. |
| Validação | Cauteloso (temp=0.2) | Adiciona avisos, cita fontes. Nunca inventa. |

┃ **Analogia**: É como uma equipe médica. O **triador** (enfermeiro) classifica urgência. O **médico** (síntese) sugere diagnóstico. O **supervisor** (validação) confere se está tudo certo antes de liberar.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. O que já foi feito

Aqui está o checklist completo, em ordem cronológica:

### ✅ Etapa 1: Análise do desafio (1 dia)

Lemos o PDF da FIAP

Identificamos os 4 desafios

Escolhemos BioMistral-7B + QLoRA + Unsloth como stack

### ✅ Etapa 2: Pipeline de dados médicos (3 dias)

O que é "pipeline de dados": É o processo de pegar dados brutos e deixá-los prontos pra treinar uma IA.

Sub-etapas:

#### 2.1. Download do MedQuAD

O que é: MedQuAD é um banco com 16 mil perguntas e respostas médicas do NIH (governo americano)

Onde baixa: GitHub do NIH

Tamanho: 23 MB descompactado

#### 2.2. Anonimização (remoção de dados pessoais)

Por que: LGPD (lei brasileira) exige que dados pessoais sejam removidos/anonimizados antes de usar.

O que fizemos: Regex (regras automáticas) que substituem:

| Tipo | Exemplo original | Depois |
| --- | --- | --- |
| URL | https://nih.gov/article | [URL] |
| Telefone | 1-800-555-1234 | [TELEFONE] |
| CPF | 123.456.789-00 | [CPF] |
| Email | joao@example.com | [EMAIL] |

Resultado: 367 substituições em 16.407 linhas.

#### 2.3. Normalização

O que é: Padronizar encoding, remover espaços duplos, etc.

#### 2.4. Divisão em treino/validação/teste (90/5/5)

Analogia: É como dividir uma turma para estudo:

90% treino: A IA estuda essas

5% validação: Pra ajustar parâmetros no meio do estudo

5% teste: Prova final que a IA nunca viu

### ✅ Etapa 3: Datasets auxiliares (2 dias)

Baixamos mais 5 datasets pra completar o projeto:

| Dataset | O que tem | Tamanho | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| ⭐ ChatBulário | 68.938 pares Q&A de bulas ANVISA em PT-BR | 200 MB | RAG medicamentos |
| Synthetic Clinical Notes | 3.381 notas SOAP sintéticas | 10 MB | RAG casos clínicos |
| CID-10 | 12 mil códigos de doenças | 1 MB | Mapeamento |
| PubMedQA | 211 mil perguntas PubMed | 100 MB | Avaliação |

⭐ Atualização ago/2026: O dataset anvisa_medicamentos.csv (que só tinha metadados: nome do remédio, classe) foi substituído pelo ChatBulário, que tem o texto completo das bulas organizado em 9 seções padronizadas (RDC 47/2009). Isso resolveu o problema do RAG não conseguir responder "efeitos colaterais de X" ou "posologia de Y".

### ✅ Etapa 4: RAG (Retrieval-Augmented Generation) (2 dias)

O que é RAG: Em vez da IA "chutar" uma resposta, ela busca em documentos reais antes de responder.

Analogia: É como um aluno fazendo prova com consulta. Em vez de tentar lembrar tudo de memória, ele olha no livro antes de responder.

Como funciona:

Pergunta: "Qual dose de AAS pra infarto?"
      ↓
[Busca no banco vetorial]  ← Encontra documentos similares
      ↓
Documentos relevantes: [Bula AAS, Protocolo IAM, Artigo PubMed]
      ↓
LLM lê esses documentos + gera resposta citando as fontes

Por que 2 RAGs separados:

| RAG | Conteúdo | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| RAG #1: Literatura | Artigos PubMed, guidelines | Quando pergunta é conceitual ("O que é X?") |
| RAG #2: Base interna | Protocolos hospital, bulas ANVISA | Quando pergunta é prática ("Qual dose?") |

### ✅ Etapa 5: Fine-tuning da IA (3-4 horas no Colab Pro)

Onde rodou: Google Colab Pro com GPU A100 (40 GB de memória de vídeo).

Configuração:

| Parâmetro | Valor | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Modelo base | BioMistral-7B | Já viu PubMed, Apache 2.0 |
| Método | QLoRA 4-bit | Cabe em GPU menor |
| Biblioteca | Unsloth | 2-5x mais rápido |
| Épocas | 2 | Sweet spot |
| Learning rate | 2e-4 | Padrão da literatura |
| LoRA rank | 16 | Compromisso performance/overfitting |

### ✅ Etapa 6: Avaliação do modelo (30 min)

Como saber se funcionou:

#### 6.1. Perplexidade (medida automática)

O que é: Mede o quanto a IA fica "confusa" ao ler o dataset de validação. É tipo "entre quantas palavras ela hesita, em média". 1.0 = perfeito, 10 = perdido, 50+ = chuta.

Como interpretar o número:

1.0 = modelo sempre sabe a próxima palavra (overfitting total)

2-5 = excelente (aprendeu bem o formato)

10-30 = bom, mas ainda hesitante

50+ = modelo praticamente chuta

Resultado do modelo base: 4.31 (hesitava entre ~4 palavras em dados novos)

Resultado do modelo fine-tuned: 2.18 (hesita entre ~2 palavras em dados novos)

Redução: 49.4% — fine-tuning cortou a confusão pela metade em dados novos

Interpretação: A IA aprendeu o formato MedQuAD, ficou 2× melhor que o base em dados que nunca viu, e isso é a prova estatística de que não houve overfitting (se tivesse havido, o fine-tuned seria PIOR que o base em validação)

#### 6.2. 15 testes de generalização

Submetemos 15 perguntas que a IA nunca viu:

| Categoria | # | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Perguntas gerais | 5 | ✅ 5/5 corretas |
| Doenças modernas (COVID, mRNA, monkeypox, Zika) | 5 | ✅ 5/5 — generalizou! |
| Casos extremos (PT-BR, gibberish, vazio) | 5 | ⚠️ 3/5 — esperado |

Conclusão: NÃO houve overfitting. A IA aprendeu o formato mas mantém conhecimento geral.

#### 6.3. Sobre o degrau na curva de treino

Durante o treino foi detectado um degrau na training loss exatamente na transição da época 1 → época 2. Isso acontece porque, na época 2, o data loader volta ao início e mostra os mesmos exemplos de novo — o modelo já ajustou os pesos na direção deles, então quando reaparecem o erro é menor. Não é aprendizado novo, é reconhecimento do que já foi visto (memorização).

Isso prova overfitting? NÃO, sozinho não. Overfitting é uma coisa específica: o desempenho em dados não vistos piora enquanto o treino melhora. Para ver isso é necessária a curva de validação durante o treino. Pelos nossos números (perplexidade 2.18 vs base 4.31), não houve overfitting prejudicial.

Conclusão otimização: 1 época provavelmente entregaria resultado parecido com metade do tempo de treino. Mas o modelo em 2 épocas não está com overfitting — está apenas levemente mais "decorado".

#### 6.4. Comparação FINE-TUNED vs BASE

Carregamos o modelo antes (BioMistral original) e depois (nosso fine-tuned) e comparamos as mesmas 3 perguntas:

| Pergunta | Base | Fine-Tuned | Quem ganhou? |
| --- | --- | --- | --- |
| Sintomas de câncer de pulmão | 8 sintomas | 12 sintomas | Fine-Tuned (mais completo) |
| Como funciona vacina mRNA | Explicação técnica | Similar + mais estrutura | Empate |
| O que é diabetes? (PT-BR) | Respondeu PT | Respondeu PT | Empate |

### ✅ Etapa 7: Tradução PT-BR ↔ EN (NOVO, hoje)

Problema identificado: A IA foi treinada em inglês. Respostas em português saem inconsistentes.

Solução implementada: Colocar uma camada de tradução automática antes e depois da IA:

Pergunta PT-BR → MarianMT (traduz PT→EN) → BioMistral (responde EN) → MarianMT (traduz EN→PT) → Resposta PT-BR

Modelos usados: Helsinki-NLP/opus-mt-tc-big (2 GB total, roda em CPU ou GPU)

### ✅ Etapa 8: Repositório GitHub (1 dia)

Organização: Flamers-Team

Repositório: Techchalleng3 (privado)

Branch principal: main

Total: 11 mil arquivos, 534 MB

Git LFS: ativo para datasets grandes

### ✅ Etapa 9: Logging e auditoria (1 dia)

O que é: Cada ação do sistema é registrada num banco SQLite para auditoria.

Analogia: É a "caixa preta" do avião. Tudo fica registrado: o que foi perguntado, o que a IA respondeu, quanto tempo levou, quanto custou.

### ✅ Etapa 10: Interface Gradio (1 dia)

O que é: Interface web onde o médico digita o relato e vê as sugestões.

4 abas:

📋 Consulta — Tela principal

📊 Auditoria — Dashboard de logs

📁 Documentos — PDFs gerados

⚙️ Config — Sobre o sistema

### ✅ Etapa 11: Documentação (em andamento)

✅ Relatório técnico (você está lendo uma versão)

✅ Manual da UI

✅ Guia de datasets

⏳ README completo com instruções de instalação

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. O que ainda falta fazer

### 🔴 PRIORIDADE ALTA (para entrega hoje)

| # | Tarefa | Tempo | Por quê |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testar tradutor PT-BR no Colab | 15 min | Validar que funciona antes de gravar demo |
| 2 | Gravar vídeo demo (≤15 min) | 2h | Obrigatório no Tech Challenge |
| 3 | Gerar DOCX final consolidado | 1h | Entrega escrita |

### 🟡 PRIORIDADE MÉDIA (próximos dias)

| # | Tarefa | Tempo | Detalhes |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Substituir mocks por código real | 2h | Alguns trechos do código ainda são "mock" (simulação) |
| 5 | ReportLab para PDFs reais | 2h | Geração real de PDF com cabeçalho, assinatura, etc |
| 6 | README com instruções completas | 1h | Como instalar dependências, rodar, etc |
| 7 | Testes integrados end-to-end | 1h | Validar pipeline completo |

### 🟢 PRIORIDADE BAIXA (futuro)

| # | Tarefa | Tempo | Detalhes |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Deploy HuggingFace Spaces | 1h | URL pública pra demonstração |
| 9 | Dicionário de termos médicos PT-BR | 1h | "infarto" → "myocardial infarction" |
| 10 | Fine-tuning em PT-BR direto | 3-4h | Re-rodar treino com dataset traduzido |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. Os números que importam

Estes são os resultados reais que vão pra apresentação:

### 🎯 Métricas de qualidade

| Métrica | Valor | Meta | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Perplexidade validação (fine-tuned) | 2.18 | < 5 | ✅ Excelente |
| Perplexidade validação (base) | 4.31 | referência | Baseline |
| Redução de perplexidade | 49.4% | — | ✅ Ganho real |
| Loss treino | 0.50 | < 1.0 | ✅ |
| Loss validação | 0.5864 | < 1.0 | ✅ |
| Gap treino → validação | 1.47× | < 2× | ✅ Pequeno |
| Tempo de treino | 3h30min | < 6h | ✅ |
| GPU utilizada | 28/40 GB | < 35 GB | ✅ Sem OOM |

### 📊 Métricas de generalização

| Teste | Resultado |
| --- | --- |
| 15 perguntas de generalização | 14/15 respostas longas e coerentes |
| Comparação FINE-TUNED vs BASE | FINE-TUNED ≥ BASE em todas as 3 perguntas |
| Modelo responde em PT-BR | ✅ (com tradutor) |
| Modelo responde em EN | ✅ |

### 💾 Tamanho do projeto

| Item | Tamanho |
| --- | --- |
| Código fonte | ~500 KB |
| Datasets brutos | 460 MB (Git LFS) |
| Modelo fine-tuned | 80 MB |
| ChromaDB index | 250 MB |
| Logs SQLite | ~10 MB |
| Total | ~800 MB |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. Membros

| Membro | RM |
| --- | --- |
| 🔥 Flávio Oscar Hahn | 374132 |
| 🔥 Larissa Gomes do Vale Cabrerisso Machado | 370911 |
| 🔥 Michelle Almeida Nogueira Rodrigues | 372291 |
| 🔥 Ramon Silva | 373445 |
| 🔥 Selvino Wilmar Rodrigues Junior | 368570 |

┃ ⚠️ **ATENÇÃO**: Cada membro deve adicionar suas próprias contribuições nesta tabela. Se você rodou alguma parte, escreveu código, testou, etc — anote aqui.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. Glossário

Termos técnicos explicados em linguagem simples:

### **LLM (Large Language Model)**

Modelo de IA treinado em bilhões de textos. Exemplo: BioMistral-7B, GPT-4, Llama. É como um "cérebro de texto" — lê e escreve linguagem natural.

### **Fine-tuning**

Treinamento adicional de uma LLM em dados específicos. É como fazer residência médica: o médico já sabe medicina geral, mas se especializa em cardiologia.

### **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**

Técnica onde a IA busca em documentos antes de responder. Em vez de confiar só na memória, ela consulta uma "biblioteca" em tempo real.

### **HITL (Human-in-the-Loop)**

Validação humana obrigatória. O sistema sugere, mas o humano decide. É como piloto automático: ajuda mas não substitui o comandante.

### **QLoRA**

Técnica de fine-tuning eficiente que usa pouca memória. Permite treinar modelos grandes em GPUs menores. É como "comprimir" o treino sem perder qualidade.

### **Unsloth**

Biblioteca que torna o fine-tuning 2-5x mais rápido. É como um "turbo" pro treino.

### **LangChain**

Framework pra construir aplicações com LLMs. Ajuda a conectar IAs com bancos de dados, APIs, ferramentas.

### **LangGraph**

Extensão do LangChain pra criar grafos de decisão (tipo fluxograma). Cada nó é um agente que processa e passa pro próximo.

### **ChromaDB**

Banco de dados especializado em busca por similaridade. Guarda "impressões digitais" de textos (vetores) e encontra os mais parecidos com a pergunta.

### **Embeddings**

Representação numérica de um texto. Cada texto vira um vetor de 384 números (no nosso caso). Textos parecidos têm vetores parecidos.

### **Vector Store**

Banco que guarda embeddings. Quando você busca, ele compara o vetor da sua pergunta com todos os outros e retorna os mais próximos.

### **MarianMT**

Modelo de tradução automática. Usamos pra PT↔EN.

### **SOAP**

Formato de prontuário médico:

Subjective: o que paciente conta

Objective: o que médico examina

Assessment: hipótese diagnóstica

Plan: plano de tratamento

### **HITL (Human-in-the-Loop)** (de novo, é importante)

Médico sempre valida antes de documento ser gerado. NUNCA o sistema sozinho.

### **PHI (Protected Health Information)**

Informação de saúde protegida (nome, CPF, telefone, endereço de paciente). LGPD obriga anonimizar.

### **LGPD**

Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil). Equivalente à GDPR europeia.

### **CID-10**

Classificação Internacional de Doenças, versão 10. Código padrão pra doenças (ex: I21 = infarto agudo do miocárdio).

### **Gradio**

Biblioteca pra criar interfaces web de IA em poucas linhas. Foi o que usamos pra UI.

### **Git LFS**

Extensão do Git pra versionar arquivos grandes (datasets, modelos). Sem LFS, o repo fica lento.

### **Tokenizer**

Pega um texto e quebra em "tokens" (unidades menores, tipo palavras). A IA não lê palavras, lê tokens.

### **Prompt Template**

Formato fixo de como a pergunta é enviada pra IA. Exemplo Alpaca:

Below is an instruction that describes a task.
### Instruction: [pergunta]
### Response: [resposta]

### **Perplexity**

Medida de "confusão" da IA. Quanto menor, melhor. < 5 = excelente.

### **Overfitting**

Quando a IA decora o treino mas não generaliza. É como aluno que decora as respostas da prova anterior mas não sabe resolver problemas novos.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 🎯 Resumo executivo (1 parágrafo)

Construímos um assistente médico inteligente que combina IA fine-tunada (BioMistral-7B treinado em 16 mil Q&A médicas), busca em tempo real (RAG sobre PubMed + ANVISA), 3 agentes de IA (triagem, síntese, validação), validação humana obrigatória (HITL), camada de tradução PT-BR (pra aceitar perguntas em português), e geração de documentos médicos (prontuário, atestado, receita). O modelo atingiu perplexity 1.80 (excelente) e generalizou bem (responde corretamente sobre COVID, mRNA, monkeypox mesmo nunca tendo visto no treino). O sistema nunca prescreve sozinho — o médico sempre ratifica.

────────────────────────────────────────────────────────────

Última atualização: 31/08/2026

Versão do manual: 1.0 (didático, pra leigos)

Próxima atualização: após testes finais do tradutor + vídeo demo